Отчёт по лабораторной работе № 2

По дисциплине Теория разработки программного обеспечения

Цель работы: расчет трудоемкости и стоимости выполнения работ по проекту, для которого

был составлен календарный план в процессе выполнения лабораторной работы № 1. Расчет трудоем-

кости следует проводить методов функциональных точек.

Выполнил: Диденко Д.Т.

19-кб-пр2

Ход работы:

| Наименование функции | Количество функциональных точек, соответствующее категории функции | Количество функциональных точек |
| --- | --- | --- |
| 1. Определение количества выводов | 1*6 | 6 |
| 2. Определение количества вводов | 1*6 | 6 |
| 3. Определение количества опросов вывода | 2*4 | 8 |
| 4. Определение количества опросов ввода | 2*4 | 8 |
| 5. Определение количества файлов | 3*7 | 21 |
| 6. Определение количества интерфейсов | 6*4 | 24 |
| Общее количество функциональных точек |  | 73 |

W=0.65+(0.01*30)

Уточненное количество функциональных точек
R(F)=73*0.95=69,35

Размерность ПО для C#

R(Loc)= 69,35*5,4=374,49

Расчёт зарплаты участникам проекта:

Вывод: Расчет трудозатрат позволяет явно понять важность планирования разработки и ее оптимизации.